Plataforma SCADA23

Documento de Ingeniería de Detalle

FECHA: 11 de junio de 2025
_________________________________

CONTACTO

Rafael Ausejo Prieto rafael.ausejo@confianza23.es

ÍNDICE

1	Documento de Ingeniería de Detalle	3

1.1	Introducción	3

1.2	Requisitos Funcionales	3

1.3	Requisitos No Funcionales	4

2	Otras tecnologías similares	6

2.1	OpenPLC	6

2.2	Capítulo 2: ScadaBR	8

2.3	Factory I/O	11

3	Proceso de Sistema de Agua Potable	15

3.1	Descripción Funcional del Proceso (FDS - Functional Design Specification)	15

3.2	Ejemplos de HMI	17

3.3	Hojas de Datos de Instrumentos	20

3.4	Componentes	21

4	Planificación del Desarrollo (Metodología SCRUM)	22

4.1	Roles del Equipo	22

4.2	Backlog del Producto	22

4.3	Hitos de Desarrollo (Fase 1: Módulo Agua Potable)	23

4.4	Tareas Detalladas y Nombres de Ficheros Python (.py)	25

4.5	Consideraciones Adicionales	26

5	Fichero README.md en Github	27

6	Diseño Técnico de Módulos Software	31

6.1	Estructura y Convenciones	31

6.2	Biblioteca c23framework.py	32

6.3	Módulo de Adquisición de Datos: data_acquisition.py	36

6.4	Módulo de Control de Actuadores: actuator_control.py	40

6.5	Módulo de Lógica de Control: control_logic.py	43

7	ANEXO: Sectores Críticos	46

# Documento de Ingeniería de Detalle

## Introducción

Este documento detalla los requisitos funcionales y no funcionales para el desarrollo de la plataforma SCADA23.

SCADA23 actúa como laboratorio de pruebas y simulación de PLCs, monitoriza y lee tráfico de PLCs reales y funciona como un sistema SCADA para la supervisión, control y adquisición de datos de sensores y actuadores reales.

La fase inicial se centrará en el soporte del protocolo Modbus/TCP y el sector de Agua Potable, permitiendo la extensión a otros protocolos y sectores mediante configuración.

El primer módulo implementado por defecto será el del sector de Agua Potable, simulando un sistema de tres tanques (Tank1, Tank2, Tank3) con sus respectivos sensores y actuadores.

Debido a las limitaciones de tiempo, se realizará una versión limitada de la metodología expuesta para poder disponer de una primera versión funcional lo antes posible, en un fin de semana, realizando uso intensivo de la IA.

El estado actual del proyecto se encuentra en la siguienteURL:

https://github.com/rausejop/SCADA23

Debido a que se trata de un proyecto Open Source, se permite y promueve la colaboración en dicho proyecto, si bien se ruega ponerse en contacto con la coordinación del proyecto para alinear las contribuciones a la situación en cada momento.

## Requisitos Funcionales

Se muestran a continuación los requerimientos funcionales

RFUNC001: Simulación y Emulación de PLCs

- Descripción: La plataforma SCADA23 debe ser capaz de simular y emular el comportamiento de PLCs. Esto incluye la inyección de tráfico Modbus/TCP simulando lecturas de sensores y respuestas a comandos de actuadores, utilizando la librería Scapy.

- Comentarios: Se espera que los scripts de simulación sean modulares, permitiendo la fácil adición de nuevos tipos de PLCs o comportamientos.

RFUNC002: Monitorización de Tráfico PLC Real

- Descripción: SCADA23 debe poder capturar y analizar el tráfico Modbus/TCP de PLCs reales del mercado para su monitorización.

- Comentarios: La captura de tráfico debe ser no intrusiva y la plataforma debe ser capaz de interpretar y visualizar los datos Modbus/TCP de manera significativa.

RFUNC003: Sistema SCADA para Supervisión y Control

- Descripción: La plataforma debe proporcionar una interfaz gráfica de usuario (HMI) para la supervisión, control y adquisición de datos de sensores y actuadores. Esta interfaz se construirá utilizando tcl/tk y representará un Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID).

- Comentarios: El HMI debe ser intuitivo y mostrar claramente el estado de los sensores y actuadores, permitiendo la interacción con los actuadores.

RFUNC004: Soporte de Protocolos Industriales

- Descripción: En esta primera fase, la plataforma debe implementar y soportar completamente el protocolo Modbus/TCP para la comunicación con PLCs simulados y reales.

- Comentarios: Aunque se mencionan otros protocolos (PROFINET, S7, OPC-UA), su implementación se pospondrá para fases posteriores. La arquitectura debe ser extensible para permitir su futura integración.

RFUNC005: Configuración de Sectores Industriales

- Descripción: La plataforma debe cargar por defecto el módulo para el sector "Agua Potable" y permitir la carga de otros sectores predefinidos a través de un archivo de configuración.

- Comentarios: El archivo de configuración debe ser de fácil edición y permitir la especificación de los parámetros relevantes para cada sector (e.g., tipos de sensores, actuadores, rangos, etc.).

## Requisitos No Funcionales

RNFUNC001: Tecnología de Desarrollo

- Descripción: La plataforma debe ser desarrollada íntegramente en Python 3.13.4 y ejecutarse en Windows 11. La comunicación con PLCs (simulados o reales) debe realizarse mediante scripts Python que utilicen la librería Scapy para la inyección y lectura de tráfico Modbus/TCP. La interfaz gráfica se desarrollará con tcl/tk.

- Comentarios: Se debe asegurar la compatibilidad con las versiones especificadas de Python y Windows. El uso de Scapy debe ser eficiente para evitar latencias significativas.

RNFUNC002: Modularidad del Código

- Descripción: El código fuente debe ser modular, bien estructurado y documentado, permitiendo el desarrollo en solitario o en equipo.

- Comentarios: Se deben seguir las mejores prácticas de codificación Python (PEP 8), utilizar comentarios claros y dividir el código en funciones y clases lógicas.

RNFUNC003: Rendimiento

- Descripción: La plataforma debe ser capaz de procesar y visualizar datos Modbus/TCP en tiempo real con una latencia mínima para garantizar un control y supervisión efectivos.

- Comentarios: Se deben realizar pruebas de rendimiento para asegurar que la actualización de los datos en el HMI y la respuesta a los comandos de actuadores sea fluida y sin retrasos perceptibles.

RNFUNC004: Escalabilidad

- Descripción: La arquitectura de la plataforma debe ser escalable para permitir la futura integración de nuevos protocolos industriales, tipos de sensores, actuadores y sectores.

- Comentarios: Se recomienda un diseño que desacople las capas de comunicación, lógica de negocio y presentación para facilitar futuras expansiones.

RNFUNC005: Seguridad

- Descripción: La plataforma debe estar diseñada con consideraciones de ciberseguridad industrial, minimizando las vulnerabilidades.

- Comentarios: Aunque Modbus/TCP no incluye seguridad intrínseca, se deben implementar las mejores prácticas de desarrollo seguro a nivel de aplicación para proteger la integridad y disponibilidad de los datos y el control. Se debe considerar la segregación de la red y el uso de firewalls.

# Otras tecnologías similares

A continuación, se muestran otras tecnologías similares gratuitas disponibles en el mercado, con las que la idea es que SCADA23 sea compatible:

## OpenPLC

Introducción a OpenPLC

OpenPLC es una suite de software de PLC (Controlador Lógico Programable) de código abierto que cumple con el estándar internacional IEC 61131-3. Esto significa que permite a los usuarios diseñar y programar la lógica del PLC utilizando los cinco lenguajes de programación definidos en el estándar: Ladder Logic (LD), Structured Text (ST), Instruction List (IL), Function Block Diagram (FBD) y Sequential Function Chart (SFC). El proyecto OpenPLC tiene como objetivo proporcionar una solución de automatización de bajo costo y flexible, siendo ampliamente adoptado en entornos de investigación, educación y aplicaciones industriales a pequeña escala.

Características y Principios de Funcionamiento

El ecosistema de OpenPLC se compone principalmente de dos partes:

- OpenPLC Editor: Es el entorno de desarrollo integrado (IDE) donde los ingenieros y desarrolladores crean sus programas PLC. Está basado en el IDE Beremiz y proporciona una interfaz gráfica para la programación en los lenguajes IEC 61131-3. Una vez que el programa se crea, se compila a código C puro.

- OpenPLC Runtime: Es el componente multi-plataforma y portátil que ejecuta el código PLC compilado. Su núcleo, escrito en C, permite que se ejecute en una amplia variedad de hardware, desde microcontroladores de 8 bits como Arduino, hasta potentes servidores de 64 bits o dispositivos de computación de borde como Raspberry Pi y ESP32. El Runtime maneja la interacción con las entradas y salidas (I/O) físicas y lógicas del sistema.

Principios de Funcionamiento: OpenPLC sigue el ciclo de escaneo típico de un PLC:

- Lectura de Entradas: El Runtime lee el estado actual de todas las entradas físicas.

- Ejecución del Programa: La lógica de control programada por el usuario se ejecuta basándose en los estados de entrada y el estado interno del PLC.

- Actualización de Salidas: El Runtime actualiza el estado de las salidas físicas según el resultado de la ejecución del programa.

- Mantenimiento y Comunicaciones: Se realizan tareas internas y se gestionan las comunicaciones (por ejemplo, Modbus/TCP, DNP3) antes de repetir el ciclo.

Ventajas de OpenPLC

- Código Abierto y Gratuito: Elimina los costos de licencias de software y hardware propietario, lo que lo hace accesible para pequeñas empresas, educación e investigación.

- Compatibilidad con IEC 61131-3: Permite el uso de lenguajes de programación estandarizados, facilitando la curva de aprendizaje para ingenieros familiarizados con PLCs industriales.

- Multi-plataforma: La capacidad de su Runtime para ejecutarse en una gran variedad de hardware (Arduino, Raspberry Pi, ESP32, etc.) ofrece una flexibilidad sin precedentes para prototipos y soluciones personalizadas.

- Flexibilidad y Personalización: Al ser de código abierto, permite a los usuarios modificar, adaptar y extender su funcionalidad para satisfacer necesidades específicas del proyecto.

- Comunidad Activa: Aunque más pequeña que las comunidades de PLCs comerciales, existe una comunidad de desarrolladores y usuarios que comparten conocimientos y soluciones.

- Ideal para Investigación: Ha sido utilizado como plataforma para la investigación en ciberseguridad industrial y sistemas de control.

Desventajas de OpenPLC

- Seguridad: Históricamente, OpenPLC ha tenido vulnerabilidades de seguridad significativas (ej. buffer overflows, fallos de inyección, canales de comunicación inseguros sin cifrado, problemas de autenticación débil). Aunque se están realizando esfuerzos para abordarlas (como la integración de AES), la seguridad debe ser una consideración crítica y gestionada proactivamente en entornos de producción.

- Fiabilidad en Entornos Industriales Críticos: Aunque robusto para muchas aplicaciones, los dispositivos de hardware de bajo costo en los que suele ejecutarse (Raspberry Pi, Arduino) no están diseñados para la misma resistencia, tiempo de actividad y ciclo de vida que los PLCs industriales tradicionales, que operan continuamente en entornos hostiles.

- Soporte y Documentación: El soporte se basa en la comunidad, lo que puede ser menos inmediato y estructurado que el soporte de proveedores comerciales. La documentación, aunque existente, puede ser menos completa o dispersa en comparación con soluciones propietarias.

- Tiempo de Desarrollo Adicional: La implementación de soluciones con OpenPLC puede requerir más tiempo de programación y desarrollo para solucionar problemas inesperados o integrar componentes personalizados, lo que podría compensar los ahorros iniciales en hardware/software.

- Depuración en Línea: El soporte para la programación y depuración en línea (online programming and debugging) no está tan desarrollado o es tan fácil como en PLCs comerciales, lo que puede complicar la resolución de problemas en tiempo real.

Interacción y Compatibilidad con un Sistema SCADA

Un sistema SCADA puede interactuar con OpenPLC de diversas maneras, siendo la compatibilidad con protocolos industriales clave:

- Protocolos Estándar: OpenPLC Runtime soporta protocolos de comunicación industrial ampliamente utilizados como Modbus/TCP, DNP3 y Ethernet/IP. Estos protocolos son esenciales para la comunicación entre PLCs y sistemas SCADA.

- Intercambio de Datos: El SCADA puede leer y escribir variables (puntos de datos) del OpenPLC a través de estos protocolos. Por ejemplo, utilizando Modbus/TCP, el SCADA puede solicitar el estado de entradas, salidas y registros internos del OpenPLC para visualización y control.

- HMI Webserver: OpenPLC incluye un servidor web integrado que puede servir como una interfaz HMI básica para monitorear el estado de las variables. Esto puede ser útil para una supervisión local o como una capa adicional para la integración SCADA.

- Entorno de Pruebas y Simulación: OpenPLC, combinado con simuladores como Factory I/O (discutido en el Capítulo 3), es una excelente plataforma para el desarrollo y la prueba de la lógica de control PLC y su integración con el SCADA, permitiendo simular procesos industriales sin la necesidad de hardware físico.

- Aplicaciones IoT y Edge Computing: Gracias a su capacidad de ejecutarse en dispositivos de borde como el ALPON X4 (basado en Raspberry Pi CM4) con conectividad LTE, OpenPLC puede actuar como una puerta de enlace IoT para sistemas SCADA, permitiendo el procesamiento de datos en el borde y el monitoreo remoto en tiempo real.

Para una integración exitosa, tu sistema SCADA deberá implementar clientes para los protocolos compatibles con OpenPLC (principalmente Modbus/TCP) y manejar la asignación de direcciones de las variables del PLC a los puntos de datos del SCADA.

## Capítulo 2: ScadaBR

Introducción a ScadaBR

ScadaBR es un sistema SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) de código abierto, gratuito y basado en web. Fue desarrollado en Brasil y se ha convertido en una opción popular para la supervisión remota, la automatización industrial, la automatización residencial y aplicaciones de IoT. Al ser una aplicación Java, ScadaBR puede ejecutarse en diversas plataformas (Windows, Linux) mediante un servidor de aplicaciones como Apache Tomcat, y su interfaz de usuario se accede a través de un navegador web estándar.

Características y Principios de Funcionamiento

ScadaBR proporciona las funcionalidades esenciales de un sistema SCADA, permitiendo la adquisición de datos, visualización, control, alarmas y gestión de eventos. Sus principios de funcionamiento se centran en la recopilación centralizada de datos y la provisión de una interfaz para la interacción del operador.

Características Clave:

- Motor de Adquisición de Datos: Soporta más de 20 protocolos de comunicación, lo que le permite conectarse con una amplia gama de dispositivos y equipos industriales. Los protocolos comunes incluyen Modbus TCP/IP, Modbus Serial, DNP3, IEC 101, OPC DA 2.0, ASCII Serial y lectores de archivos, HTTP Listeners/Receivers, y conectores SQL.

- Visualización Sinóptica (HMI Builder): Permite a los usuarios crear pantallas gráficas personalizadas directamente en el navegador, representando el proceso industrial con elementos visuales dinámicos que reflejan el estado en tiempo real de los puntos de datos.

- Gestión de Usuarios y Permisos: Ofrece control de acceso basado en roles con permisos personalizables para el acceso a datos y el control de dispositivos.

- Automatización de Procesos: Permite la creación de eventos programados y scripts (mediante un motor de scripting que usa Javascript con la librería Rhino de Mozilla) para la automatización y el cálculo de valores en tiempo real, así como el establecimiento de puntos de ajuste y la emisión de comandos.

- Históricos y Reporting: Almacena datos históricos y genera informes en formatos como HTML y CSV, con capacidad para mostrar gráficos de tendencias.

- Gestión de Alarmas y Eventos: Configuración de alarmas sobre puntos de datos con notificaciones por email y SMS. Permite el registro de datos tan pronto como se activa una alarma.

- Multi-idioma: Soporte para múltiples idiomas, incluyendo inglés, portugués y español.

- API REST y SOAP: Ofrece APIs para integraciones personalizadas con otros sistemas.

Ventajas de ScadaBR

- Solución SCADA Completa y Gratuita: Es una alternativa de bajo costo a los sistemas SCADA comerciales, ideal para proyectos con presupuestos limitados.

- Interfaz Intuitiva y Basada en Web: Facilita el acceso y la operación desde cualquier navegador, sin necesidad de instalación de cliente.

- Amplia Compatibilidad de Protocolos: Su extenso soporte de protocolos permite la integración con una gran variedad de equipos existentes en la industria.

- Flexibilidad: Permite la creación de vistas gráficas personalizadas y la automatización mediante scripts.

- Comunidad Activa: Cuenta con una comunidad de usuarios y desarrolladores, lo que puede ser una fuente de soporte y recursos.

- Escalabilidad: Aunque el rendimiento puede depender del hardware, no tiene limitaciones de código en cuanto a número de puntos de datos o conexiones de usuario.

- Ideal para Proyectos de Investigación y Prototipos: Su naturaleza de código abierto y sus características lo hacen adecuado para la experimentación y el aprendizaje.

Desventajas de ScadaBR

- Curva de Aprendizaje: Aunque la interfaz es intuitiva para lo básico, la configuración y el despliegue de funcionalidades avanzadas pueden requerir una curva de aprendizaje pronunciada, especialmente para usuarios sin experiencia en comunicaciones remotas o I/O abstractos. La documentación no siempre está en inglés nativo.

- Soporte: El soporte se basa en la comunidad y puede no ser tan robusto o inmediato como el que ofrecen los proveedores comerciales.

- Rendimiento y Optimización: En algunos casos, los usuarios han reportado problemas con la precisión de los datos (ej. valores flotantes) o limitaciones en la resolución de trazado de datos en gráficos (máximo dos puntos por segundo), aunque la base de datos almacene todos los puntos.

- Aspectos de Instalación y Configuración: La instalación puede ser un poco compleja para usuarios inexpertos, involucrando la configuración de Java Runtime Environment (JRE) y Tomcat. Pueden surgir problemas durante la migración de bases de datos o al actualizar versiones.

- Ausencia de "Unidades de Ingeniería" en HMI: Algunos usuarios han señalado la falta de una propiedad directa para unidades de ingeniería (ej. %RH, °C) en la HMI, lo que requiere soluciones alternativas a través de scripts para mostrar la información correctamente.

- Estabilidad en Entornos Críticos: Aunque se utiliza en entornos industriales, para aplicaciones de misión crítica con requisitos de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, podría necesitar una validación y robustecimiento adicionales.

Interacción y Compatibilidad con un Sistema SCADA

Como un sistema SCADA completo en sí mismo, la "interacción" con un sistema SCADA externo sería más bien la integración de ScadaBR como el componente SCADA de tu arquitectura, o su capacidad para interactuar con PLCs y otros sistemas.

- Interacción con PLCs (como OpenPLC): ScadaBR es totalmente compatible con OpenPLC. Se utiliza comúnmente para conectar con OpenPLC a través del protocolo Modbus/TCP. Se configura una "Fuente de Datos" Modbus IP en ScadaBR, apuntando a la dirección IP y puerto del dispositivo OpenPLC. Luego se definen "Puntos de Datos" en ScadaBR, cuyos offsets (direcciones Modbus) deben coincidir con las variables localizadas en el programa OpenPLC.

- Adquisición de Datos: Recopilará datos de tus PLCs (como OpenPLC) y otros dispositivos de campo mediante los diversos protocolos que soporta.

- Visualización y Control: Proporcionará la interfaz gráfica (HMI) para que los operadores visualicen el estado de los procesos y emitan comandos.

- Integración con Otros Sistemas:

  - Bases de Datos: Puede interactuar con bases de datos SQL para almacenar datos históricos y para la integración con sistemas MES (Manufacturing Execution System) o ERP (Enterprise Resource Planning), facilitando el flujo de datos a través de la organización.

  - APIs (SOAP y REST): Las APIs integradas permiten a otros sistemas o aplicaciones personalizadas acceder y manipular los datos de ScadaBR, o incluso redirigir la comunicación a una versión más moderna como Scada-LTS.

  - Servicios de Notificación: Envío de alarmas y eventos a través de email o SMS.

ScadaBR se posiciona como el cerebro de la capa de supervisión y control en tu arquitectura SCADA, conectando la capa de control (PLCs) con la capa de gestión (usuarios, bases de datos).

## Factory I/O

Introducción a Factory I/O

Factory I/O es un software de simulación industrial en 3D altamente realista diseñado para el entrenamiento y la validación de la lógica de control de PLCs. Proporciona un entorno virtual que replica escenarios industriales típicos con una gran variedad de piezas industriales (sensores, actuadores, transportadores, robots, etc.) y escenas prediseñadas. Su principal propósito es permitir a los usuarios practicar y probar sus programas de PLC sin necesidad de hardware físico real, reduciendo riesgos y costos.

Características y Principios de Funcionamiento

Factory I/O funciona como un "gemelo digital" o un entorno de simulación que se conecta directamente a un PLC (físico o virtual) o a un simulador de PLC.

Características Clave:

- Escenas Industriales Realistas: Incluye más de 20 escenas prediseñadas que representan aplicaciones industriales comunes (por ejemplo, clasificación de productos, almacenes automáticos, líneas de ensamblaje). Estas escenas pueden usarse tal cual o como punto de partida para proyectos personalizados.

- Librería de Piezas Industriales: Una extensa biblioteca de sensores (inductivos, capacitivos, ópticos, etc.), actuadores (motores, cilindros, válvulas), transportadores, emisores/removedores, robots, etc., todos con comportamiento realista.

- I/O Digitales y Analógicos: La mayoría de las piezas tienen entradas y salidas digitales y analógicas, lo que permite un control y una monitorización detallados. Por ejemplo, una entrada digital para arrancar/detener una cinta transportadora o una entrada analógica para controlar niveles de líquidos o pesar elementos.

- Drivers de I/O: Factory I/O utiliza drivers para interactuar con PLCs reales (Siemens, Allen-Bradley, Omron, etc.), SoftPLCs, simuladores de PLC (como el de Siemens TIA Portal, Rockwell Studio 5000), Modbus, OPC UA y otras tecnologías. Cada edición de Factory I/O (ej., Allen-Bradley Edition, Siemens Edition) viene con un conjunto de drivers específicos.

- Herramientas de Edición 3D: Permite a los usuarios construir sus propios escenarios 3D de forma intuitiva, arrastrando y soltando piezas de la biblioteca.

- Modo Instructor: Permite a los instructores bloquear opciones o introducir fallos en las escenas para desafiar a los alumnos a resolver problemas.

Principios de Funcionamiento: Factory I/O no ejecuta lógica de control por sí mismo; en su lugar, actúa como la "planta" virtual. Un PLC externo (real o simulado) ejecuta la lógica de control.

- Conexión: Factory I/O se conecta al PLC/simulador a través de un driver específico (ej., Modbus TCP/IP, S7-PLCSIM).

- Lectura de Entradas (en el SCADA): Los sensores en la escena virtual de Factory I/O (por ejemplo, un sensor detecta una caja) envían su estado (TRUE/FALSE o un valor analógico) al PLC/simulador a través del driver.

- Ejecución de Lógica PLC: El PLC/simulador procesa esta información de entrada según su lógica de control.

- Escritura de Salidas (desde el SCADA): El PLC/simulador envía comandos de salida (por ejemplo, activar un motor) a Factory I/O a través del driver.

- Simulación de Acción: Factory I/O reacciona a estos comandos, animando la escena (la cinta transportadora se mueve, el cilindro se extiende), y los sensores virtuales se actualizan en consecuencia, cerrando el bucle.

Ventajas de Factory I/O

- Entorno de Aprendizaje y Entrenamiento Realista: Ofrece una experiencia inmersiva para aprender PLC y automatización, lo que lo hace ideal para estudiantes y profesionales.

- Reducción de Riesgos y Costos: Permite probar y validar la lógica de control sin el riesgo de dañar equipos físicos o interrumpir procesos de producción reales. No requiere hardware PLC costoso para las primeras etapas de desarrollo.

- Validación de Lógica de Control: Ayuda a identificar errores en la lógica del PLC antes de la implementación en hardware real, ahorrando tiempo y dinero en la puesta en marcha.

- Amplia Compatibilidad: Funciona con la mayoría de las marcas de PLC y tecnologías de automatización comunes gracias a sus drivers de I/O.

- Escenarios Prediseñados y Personalizables: Acelera el proceso de creación de entornos de prueba y permite la simulación de situaciones específicas.

- Portabilidad: Ocupa poco espacio en disco y es fácil de mover, lo que facilita su uso en diferentes máquinas.

- Seguridad: Permite a los estudiantes experimentar y modificar su "fábrica virtual" sin ningún riesgo de seguridad.

Desventajas de Factory I/O

- No es un SCADA: Factory I/O es un simulador de proceso, no un sistema SCADA. No gestiona bases de datos históricas, alarmas, informes ni comunicación con múltiples PLCs en una red SCADA compleja. Se enfoca en la simulación a nivel de campo.

- Realismo Limitado: Aunque es muy realista, una simulación nunca puede replicar completamente las complejidades y las condiciones del mundo real (por ejemplo, ruido eléctrico, fallos de hardware, problemas de red imprevistos).

- Costo de Licencia: A diferencia de OpenPLC y ScadaBR que son de código abierto y gratuitos, Factory I/O es un software comercial y requiere una licencia.

- Requerimientos de Sistema: Para una simulación fluida y visualmente atractiva, Factory I/O puede requerir un hardware de computadora con capacidades gráficas decentes.

- Dependencia del PLC/Simulador Externo: Necesita un PLC real o un simulador de PLC para ejecutar la lógica de control. No tiene un motor de lógica PLC integrado.

Interacción y Compatibilidad con un Sistema SCADA

La interacción de Factory I/O con un sistema SCADA no es directa en el sentido de que Factory I/O sea un componente de una red SCADA en tiempo real. En cambio, Factory I/O se utiliza en el contexto de un SCADA para:

- Simulación y Validación de Lógica PLC: Es una herramienta invaluable para desarrollar y probar la lógica de control del PLC que eventualmente será monitoreada y controlada por tu sistema SCADA. Puedes desarrollar el programa del PLC, probarlo en Factory I/O, y luego integrar el mismo PLC (o su simulador) con tu SCADA.

- Entrenamiento de Operadores SCADA: Puedes usar Factory I/O para crear un entorno virtual donde los operadores de tu SCADA puedan practicar el monitoreo y control de procesos simulados. Esto es crucial para la capacitación sin afectar la producción real.

- Pruebas de Integración SCADA-PLC: Una vez que la lógica del PLC está validada en Factory I/O, puedes conectar el PLC (real o simulado) a tu sistema SCADA. Factory I/O, al simular el proceso, te permite verificar que el SCADA está adquiriendo los datos correctos del PLC y que los comandos enviados desde el SCADA al PLC (que luego se reflejan en Factory I/O) tienen el efecto deseado en la planta virtual.

- Visualización de Procesos Simulados: Aunque Factory I/O tiene su propia representación 3D, los datos de I/O que genera pueden ser mostrados en la HMI de tu sistema SCADA, permitiendo que el SCADA actúe como la interfaz principal para la supervisión de la "planta" simulada de Factory I/O.

- Protocolos Comunes para Interacción: Factory I/O utiliza drivers de I/O que a menudo son los mismos protocolos que tu SCADA usaría para comunicarse con PLCs reales (ej., Modbus TCP/IP, OPC UA, drivers específicos de fabricantes como Siemens S7 Communication o Rockwell EtherNet/IP). Esto asegura que la integración entre Factory I/O y tu PLC (y por extensión, tu SCADA) sea realista.

Factory I/O complementa tu sistema SCADA al proporcionar un banco de pruebas seguro y eficiente para el desarrollo y la validación del nivel de control, así como una herramienta poderosa para el entrenamiento de los operadores.

# Proceso de Sistema de Agua Potable

## Descripción Funcional del Proceso (FDS - Functional Design Specification)

El sistema de la Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) simulará de forma integral el proceso de purificación y distribución de agua, centrándose en el control y monitorización de tres fases clave: Oxidación, Clarificación y Almacenamiento. Cada fase se representa mediante un tanque específico (T1, T2, T3), permitiendo la supervisión detallada de sus parámetros operativos y el control de las válvulas asociadas. Este sistema simulará tanto el llenado como el vaciado de los tanques, reflejando el flujo del proceso de tratamiento.

El sistema de agua potable simulará el llenado y vaciado de tres tanques, con la posibilidad de monitorizar sus parámetros (presión, temperatura, flujo y nivel) y controlar sus válvulas de entrada y salida.

a. Rangos Operativos Normales

Para asegurar la calidad del agua y la eficiencia del proceso, cada tanque mantendrá los siguientes rangos operativos normales para sus parámetros clave:

- Presión: De 2 a 6 bar. La presión se monitoriza para garantizar un flujo adecuado y evitar sobrecargas en el sistema.

- Temperatura: De 15 a 30 °C. La temperatura es crucial para la efectividad de los procesos químicos y biológicos de tratamiento.

- Flujo: De 30 a 70 L/min. El flujo indica la velocidad a la que el agua se mueve a través de cada etapa del tratamiento.

- Nivel: De 20% a 80%. El nivel óptimo garantiza la capacidad de proceso y evita desbordamientos o vaciados excesivos.

b. Puntos de Ajuste para Alarmas y Control

- El sistema estará equipado con un robusto esquema de alarmas y puntos de control para reaccionar ante desviaciones y garantizar la continuidad y seguridad del proceso:

- Alarma de Presión Alta: Se activará si la presión supera los 8 bar, indicando una posible obstrucción o sobrepresión crítica.

- Alarma de Presión Baja: Se activará si la presión es inferior a 1 bar, señalando una posible fuga o falta de suministro.

- Alarma de Temperatura Alta: Se activará si la temperatura supera los 90 °C, lo que podría indicar un mal funcionamiento en los equipos de calentamiento o una reacción exotérmica anómala.

- Alarma de Temperatura Baja: Se activará si la temperatura es inferior a 5 °C, lo que podría afectar la eficiencia de los tratamientos químicos o biológicos.

- Alarma de Flujo Alto: Se activará si el flujo supera los 95 L/min, sugiriendo una demanda excesiva o un fallo en el control de caudal.

- Alarma de Flujo Bajo: Se activará si el flujo es inferior a 10 L/min, indicando una posible obstrucción o un problema en el suministro.

- Alarma de Nivel Alto: Se activará si el nivel del tanque supera el 95%. Ante esta alarma, el sistema automáticamente detendrá el llenado y, si es necesario, abrirá la válvula de salida para evitar un desbordamiento.

- Alarma de Nivel Bajo: Se activará si el nivel del tanque es inferior al 5%. En respuesta, el sistema automáticamente iniciará el llenado y, si es necesario, cerrará la válvula de salida para evitar que el tanque se vacíe por completo.

- Control de Válvulas: La interfaz hombre-máquina (HMI) permitirá al operador tener un control manual completo sobre las válvulas de entrada y salida de cada tanque, facilitando la intervención directa en el proceso.

c. Descripción de los Tanques por Etapa del Proceso

El proceso de tratamiento se simulará a través de tres tanques interconectados, cada uno representando una etapa fundamental:

- Tanque T1: Oxidación. En esta etapa inicial, el agua cruda se somete a un proceso de oxidación. Aquí se monitorizará y controlará la dosificación de oxidantes (no simulada directamente, pero implícita en el proceso) para precipitar impurezas y preparar el agua para la clarificación.

- Tanque T2: Clarificación. El agua del Tanque T1 fluye hacia el Tanque T2, donde se simulará el proceso de sedimentación o floculación. Aquí, las partículas suspendidas se agrupan y se asientan, separándose del agua. El control de nivel y flujo es crítico para la eficiencia de este proceso.

- Tanque T3: Almacenamiento. Una vez clarificada, el agua tratada se almacena en el Tanque T3, el tanque de agua potable. Este tanque representa la reserva de agua lista para ser distribuida, y su nivel es fundamental para asegurar el suministro continuo a la red. El control de su válvula de salida es clave para la distribución.

Este diseño funcional sienta las bases para el desarrollo del sistema SCADA descrito a continuación, permitiendo una simulación realista y un control efectivo de un proceso de tratamiento de agua.

## Ejemplos de HMI

Se muestran ejemplos generados con Inteligencia artificial, del HMI para la supervisión y control de los tanques de tratamiento de agua potable en una ETAP (Estación de Tratamiento de Agua Potable).

HMI 1

Fuente: imagen generada con Inteligencia artificial

HMI 2

Fuente: imagen generada con Inteligencia artificial

HMI 3

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=1Lwaig7oFW0

## Hojas de Datos de Instrumentos

A continuación, se detallan las especificaciones para los sensores y actuadores del sistema de Agua Potable. Estos datos servirán como base para la simulación y la representación en el P&ID.

a. Sensores de Presión (PS/PT)

- Identificadores: PS-101, PT-101 (Tanque 1); PS-102, PT-102 (Tanque 2); PS-103, PT-103 (Tanque 3)

- Descripción: Mide la presión del líquido dentro del tanque.

- Rango de Medición: 0 a 10 bar

- Unidades: bar

- Punto de Ajuste (Setpoint): Presión máxima para alarma (ej. 8 bar)

- Precisión: ±0.5% del fondo de escala

- Conexión: Modbus/TCP Holding Register

b. Sensores de Temperatura (TS)

- Identificadores: TS-101 (Tanque 1); TS-102 (Tanque 2); TS-103 (Tanque 3)

- Descripción: Mide la temperatura del líquido dentro del tanque.

- Rango de Medición: 0 a 100 °C

- Unidades: °C

- Punto de Ajuste (Setpoint): Temperatura mínima/máxima para alarma (ej. 5 °C, 90 °C)

- Precisión: ±1°C

- Conexión: Modbus/TCP Holding Register

c. Sensores de Flujo (FS)

- Identificadores: FS-101 (Tanque 1); FS-102 (Tanque 2); FS-103 (Tanque 3)

- Descripción: Mide el caudal de entrada o salida del tanque.

- Rango de Medición: 0 a 100 L/min

- Unidades: L/min

- Punto de Ajuste (Setpoint): Caudal mínimo/máximo para alarma (ej. 10 L/min, 95 L/min)

- Precisión: ±1% del fondo de escala

- Conexión: Modbus/TCP Holding Register

d. Sensores de Nivel (LS)

- Identificadores: LS-101 (Tanque 1); LS-102 (Tanque 2); LS-103 (Tanque 3)

- Descripción: Mide el nivel de llenado del tanque.

- Rango de Medición: 0% a 100%

- Unidades: Porcentaje (%)

- Punto de Ajuste (Setpoint): Nivel mínimo/máximo para alarma (ej. 5%, 95%)

- Precisión: ±1%

- Conexión: Modbus/TCP Holding Register

e. Válvulas de Entrada (XV)

- Identificadores: XV-101A (Tanque 1); XV-102A (Tanque 2); XV-103A (Tanque 3)

- Descripción: Actuador On/Off que controla el flujo de entrada al tanque.

- Estado: Abierta (True) / Cerrada (False)

- Tiempo de Apertura/Cierre: Instantáneo para simulación (en la realidad, podría ser milisegundos).

- Conexión: Modbus/TCP Coil

f. Válvulas de Salida (XV)

- Identificadores: XV-101B (Tanque 1); XV-102B (Tanque 2); XV-103B (Tanque 3)

- Descripción: Actuador On/Off que controla el flujo de salida del tanque.

- Estado: Abierta (True) / Cerrada (False)

- Tiempo de Apertura/Cierre: Instantáneo para simulación.

- Conexión: Modbus/TCP Coil

g. Tanques de Agua Potable

- Identificadores: T-101 (Tanque 1); T-102 (Tanque 2); T-103 (Tanque 3)

- Descripción: Depósitos de almacenamiento de agua potable.

- Volumen/Capacidad: Se definirá en el archivo de configuración por sector (ej. 1000 Litros).

## Componentes

Sistema de Control (SCADA/PLC)

El módulo de Agua Potable en SCADA23 se encarga de:

- Adquisición de Datos: Lee los valores de los sensores (presión, temperatura, flujo, nivel) de los PLCs (simulados o reales) a través de Modbus/TCP (Holding Registers).

- Visualización: Los valores adquiridos se muestran en tiempo real en el HMI (P&ID) de forma gráfica. Se utilizan indicadores visuales para el estado de las válvulas y el nivel de los tanques.

- Control: Envía comandos a los actuadores (válvulas de entrada y salida) a los PLCs (simulados o reales) a través de Modbus/TCP (Coils) para cambiar su estado (abrir/cerrar).

- Alertas: Detecta y muestra alarmas cuando los valores de los sensores superen o caigan por debajo de los puntos de ajuste predefinidos.

- Configuración: Los rangos de medición, unidades y puntos de ajuste se cargan desde el archivo de configuración del sector, permitiendo una fácil adaptación.

Historian

- Registro de Datos (Historian): La plataforma tiene capacidad básica de registrar los datos de los sensores a lo largo del tiempo, como medida futura.

# Planificación del Desarrollo (Metodología SCRUM)

Se detalla la planificación para el desarrollo de la plataforma SCADA23, siguiendo una metodología ágil SCRUM. El equipo de desarrollo está compuesto por tres personas. La fase inicial se centra en el módulo de Agua Potable y la comunicación Modbus/TCP.

## Roles del Equipo

- Product Owner: Rafael Ausejo Prieto (contacto: rafael.ausejo@confianza23.es) - Responsable de la visión del producto y la priorización del backlog.

- Scrum Master: Facilitador, elimina impedimentos y asegura la adherencia a la metodología SCRUM. (Rol asignado a este interlocutor para la generación de este documento)

- Equipo de Desarrollo:

  - Desarrollador 1: Rafael Ausejo Prieto

  - Desarrollador 2: JSP

  - Desarrollador 3: ESB

## Backlog del Producto

El Backlog del Producto está gestionado y priorizado por el Product Owner. A continuación, se listan algunos ítems iniciales:

Usuario

- RU001: Como usuario, quiero que la plataforma simule el comportamiento de PLCs para pruebas.

- RU002: Como usuario, quiero que la plataforma pueda capturar y analizar tráfico Modbus/TCP de PLCs reales.

- RU003: Como usuario, quiero una interfaz gráfica (HMI) para supervisar y controlar sensores y actuadores del sistema de agua potable.

- RU004: Como usuario, quiero que la plataforma soporte completamente el protocolo Modbus/TCP.

- RU005: Como usuario, quiero que la HMI muestre claramente el estado de los sensores y actuadores del sistema de agua potable.

- RU006: Como usuario, quiero poder controlar las válvulas de entrada y salida de los tanques desde el HMI.

- RU007: Como usuario, quiero que se visualicen los datos de los sensores (presión, temperatura, flujo, nivel) en tiempo real en el HMI.

- RU008: Como usuario, quiero que se detecten y muestren alarmas cuando los valores de los sensores superen o caigan por debajo de los puntos de ajuste.

- RU009: Como usuario, quiero simular el llenado y vaciado de tres tanques de agua potable.

Administrador

- RA001: Como administrador, quiero que la plataforma cargue por defecto el módulo de "Agua Potable" y sea configurable para otros sectores.

Desarrollador

- RD001: Como desarrollador, quiero que el código sea modular y esté documentado.

- RD002: Como desarrollador, quiero que la plataforma sea desarrollada en Python 3.13.4 y se ejecute en Windows 11, utilizando Scapy y tcl/tk.

- RD003: Como desarrollador, quiero que los rangos de medición y puntos de ajuste se carguen desde un archivo de configuración.

## Hitos de Desarrollo (Fase 1: Módulo Agua Potable)

Se proponen los siguientes hitos para la fase inicial del proyecto:

- Hito 1 (Sprint 1): Configuración y Simulación Básica de PLC

  - Definición del archivo de configuración inicial para Agua Potable.

  - Desarrollo del esqueleto del PLC simulado con Modbus/TCP y manejo de Holding Registers y Coils.

  - Simulación de lecturas básicas de sensores (presión, temperatura, flujo, nivel) y control de válvulas (On/Off).

  - Validación de la comunicación Modbus/TCP entre PLC simulado y un cliente de prueba.

- Hito 2 (Sprint 2): HMI Básico y Visualización de Datos

  - Implementación de la estructura básica del HMI con tcl/tk.

  - Conexión del HMI con el PLC simulado para la adquisición de datos de sensores.

  - Visualización en tiempo real de los valores de los sensores en el HMI.

  - Representación visual básica del estado de las válvulas y el nivel de los tanques.

- Hito 3 (Sprint 3): Control y Alarmas

  - Implementación de la funcionalidad de control de válvulas desde el HMI.

  - Desarrollo del módulo de detección y visualización de alarmas (presión, temperatura, flujo, nivel).

  - Integración de los puntos de ajuste y rangos operativos desde el archivo de configuración.

  - Mejora de la interactividad del HMI.

- Hito 4 (Sprint 4): Refinamiento y Documentación

  - Refinamiento del código y aseguramiento de la modularidad y documentación (PEP 8).

  - Pruebas de rendimiento y optimización para baja latencia.

  - Revisión de requisitos no funcionales (escalabilidad, seguridad).

  - Generación de la documentación técnica y de usuario inicial.

## Tareas Detalladas y Nombres de Ficheros Python (.py)

A continuación, se presenta un desglose de tareas por componentes, incluyendo los nombres de ficheros Python sugeridos.

3.4.1. Módulo de Configuración y Utilidades

- Tarea: Definir la estructura y cargar el archivo de configuración (config.json o config.ini).

  - Ficheros: config_manager.py (Clase para cargar/manejar la configuración).

- Tarea: Implementar funciones utilitarias generales.

  - Ficheros: utils.py

3.4.2. PLC Simulado (Simulador Modbus/TCP)

Este componente será la base para la simulación de los tanques de agua.

- Tarea: Crear la clase base para un dispositivo Modbus/TCP (manejo de Holding Registers y Coils).

  - Ficheros: modbus_device.py

- Tarea: Implementar la lógica específica de los tanques de agua (T-101, T-102, T-103) con sus sensores y actuadores.

  - Ficheros: tank_simulator.py (Contendrá la lógica de llenado/vaciado, actualización de valores de sensores).

- Tarea: Crear scripts para simular la inyección de tráfico Modbus/TCP utilizando Scapy.

  - Ficheros: plc_emulator.py (Orquestador de los tanques simulados y el servidor Modbus/TCP).

  - sensor_data_generator.py (Módulo para generar datos realistas de sensores).

3.4.3. Consola SCADA (Cliente Modbus/TCP y HMI)

Este componente será la interfaz de usuario para supervisión y control.

- Tarea: Desarrollar el cliente Modbus/TCP para leer Holding Registers y escribir Coils.

  - Ficheros: modbus_client.py

- Tarea: Implementar la interfaz gráfica de usuario (HMI) utilizando tcl/tk.

  - Ficheros: scada_hmi.py (Contendrá la lógica principal de la interfaz gráfica).

  - hmi_elements.py (Clases para los elementos gráficos: tanques, válvulas, indicadores de sensores).

  - alarm_manager.py (Lógica para detectar y mostrar alarmas).

- Tarea: Integrar la adquisición de datos y el control de actuadores en el HMI.

  - Ficheros: data_acquisition.py (Módulo para gestionar la lectura periódica de datos del PLC).

  - control_logic.py (Módulo para gestionar el envío de comandos al PLC).

- Tarea: Lógica para monitorizar y analizar tráfico de PLCs reales (captura no intrusiva). (Considerado para futuras iteraciones en detalle, pero la base estará en el cliente).

  - Ficheros: traffic_monitor.py (Utilizará Scapy para la captura y análisis).

3.4.4. Punto de Entrada Principal

- Tarea: Crear los scripts principales para iniciar la simulación del PLC y la consola SCADA.

  - Ficheros: main_plc_simulator.py (Ejecuta el PLC simulado).

  - main_scada_console.py (Ejecuta la consola SCADA).

## Consideraciones Adicionales

- Control de Versiones: Se utiliza Git para el control de versiones, en github

- Pruebas: Se implementan pruebas unitarias y de integración para asegurar la calidad del código, con github actions

- Reuniones SCRUM:

  - Daily Stand-ups: Reuniones diarias de 15 minutos para sincronización.

  - Sprint Planning: Al inicio de cada Sprint para planificar las tareas.

  - Sprint Review: Al final de cada Sprint para revisar el incremento.

  - Sprint Retrospective: Al final de cada Sprint para identificar mejoras en el proceso.

- Herramientas: Se utilizarán entornos de desarrollo compatibles con Python (e.g., VS Code, PyCharm).

- Documentación: La documentación del código se realizará de forma continua, siguiendo las mejores prácticas de Python.

# Fichero README.md en Github

# <p align="center">SCADA23: Plataforma de Inteligencia y Seguridad Industrial 🛡️</p>

<p align="center">

<img src="https://github.com/rausejop/SCADA23/blob/main/docs/img/confianza23_logo.png?raw=true" alt="CONFIANZA 23 Logo" width="200"/>

</p>

## 📄 Introducción

Este repositorio contiene la **Plataforma SCADA23**, un entorno de laboratorio y simulación diseñado para la supervisión, control y adquisición de datos en sistemas SCADA/PLC. Su propósito principal es simular y emular el comportamiento de PLCs, monitorizar el tráfico de PLCs reales y funcionar como un sistema SCADA completo.

La fase inicial de desarrollo se enfoca en el soporte del protocolo **Modbus/TCP** y el sector de **Agua Potable**, con una arquitectura extensible para futuras integraciones. El primer módulo implementado simula un sistema de tres tanques (Tank1, Tank2, Tank3) con sus respectivos sensores y actuadores.

Este proyecto es de **código abierto** y se fomenta la colaboración. Si deseas contribuir, por favor, contacta con la coordinación del proyecto para alinear tus aportaciones.

## ✨ Características Principales (Fase 1)

* **Simulación y Emulación de PLCs**: Capacidad para simular y emular el comportamiento de PLCs, inyectando tráfico Modbus/TCP para lecturas de sensores y respuestas a actuadores utilizando la librería Scapy.

* **Monitorización de Tráfico PLC Real**: Captura y análisis no intrusivo del tráfico Modbus/TCP de PLCs reales, con visualización significativa de los datos.

* **Sistema SCADA con HMI**: Interfaz gráfica de usuario (HMI) desarrollada con `tcl/tk` para la supervisión, control y adquisición de datos, representando un Diagrama de Tuberías e Instrumentación (P&ID).

* **Soporte Modbus/TCP**: Implementación completa del protocolo Modbus/TCP para la comunicación con PLCs simulados y reales.

* **Configuración de Sectores Industriales**: Carga por defecto del módulo de "Agua Potable" y capacidad de configurar otros sectores predefinidos a través de un archivo de configuración.

* **Desarrollo en Python**: Construido íntegramente en Python 3.13.4 y diseñado para ejecutarse en Windows 11.

## 🚀 Puesta en Marcha (Fase 1: Módulo Agua Potable)

### 📋 Prerrequisitos

* Python 3.13.4

* Sistema Operativo: Windows 11

* Librerías Python: `Scapy`, `tcl/tk` (asegúrate de que `tcl/tk` esté disponible con tu instalación de Python).

### ⚙️ Instalación

1.  Clona el repositorio:

```bash

git clone [https://github.com/rausejop/SCADA23.git](https://github.com/rausejop/SCADA23.git)

cd SCADA23

```

El estado actual del proyecto se encuentra en `https://github.com/rausejop/SCADA23`.

2.  Crea un entorno virtual (opcional pero recomendado):

```bash

python -m venv venv

.\venv\Scripts\activate  # En Windows

source venv/bin/activate # En Linux/macOS

```

3.  Instala las dependencias:

```bash

pip install scapy

# Puede que necesites instalar tk/tcl por separado si no viene con tu distribución de Python

```

### 🏃 Ejecución

Para iniciar la simulación y la consola SCADA, ejecuta los siguientes scripts desde la raíz del proyecto:

1.  Iniciar el PLC simulado:

```bash

python src/main_plc_simulator.py

```

2.  Iniciar la consola SCADA (HMI):

```bash

python src/main_scada_console.py

```

## 📂 Estructura de Ficheros del Proyecto

La estructura del proyecto está diseñada para ser modular y extensible.

```

SCADA23/

├── src/

│   ├── config_manager.py        # 🔧 Clase para cargar y manejar la configuración del sistema (e.g., config.json).

│   ├── utils.py                 # 🛠️ Funciones utilitarias generales para el proyecto.

│   │

│   ├── modbus_device.py         # 🔌 Clase base para un dispositivo Modbus/TCP (manejo de Holding Registers y Coils).

│   ├── tank_simulator.py        # 💧 Lógica específica de los tanques de agua (T-101, T-102, T-103), incluyendo llenado/vaciado y actualización de sensores.

│   ├── plc_emulator.py          # 🤖 Orquestador de los tanques simulados y el servidor Modbus/TCP para emulación de PLC.

│   ├── sensor_data_generator.py # 📊 Módulo para generar datos realistas de sensores para la simulación.

│   │

│   ├── modbus_client.py         # 📡 Cliente Modbus/TCP para leer Holding Registers y escribir Coils en PLCs (simulados o reales).

│   ├── scada_hmi.py             # 🖥️ Lógica principal de la interfaz gráfica de usuario (HMI) construida con tcl/tk.

│   ├── hmi_elements.py          # 🎨 Clases para los elementos gráficos de la HMI: tanques, válvulas, indicadores de sensores.

│   ├── alarm_manager.py         # 🚨 Lógica para detectar y mostrar alarmas.

│   ├── data_acquisition.py      # 📈 Módulo para gestionar la lectura periódica de datos del PLC.

│   ├── control_logic.py         # 🕹️ Módulo para gestionar el envío de comandos al PLC.

│   ├── traffic_monitor.py       # 🕵️‍♂️ Módulo para la captura y análisis no intrusivo de tráfico Modbus/TCP de PLCs reales (utiliza Scapy).

│   │

│   ├── main_plc_simulator.py    # ▶️ Script principal para iniciar el PLC simulado.

│   └── main_scada_console.py    # ▶️ Script principal para iniciar la consola SCADA.

│

├── docs/                        # 📚 Carpeta para la documentación del proyecto.

│   └── img/                     # 🖼️ Imágenes utilizadas en la documentación (e.g., logos).

│

├── config/

│   └── water_system.json        # ⚙️ Archivo de configuración por defecto para el módulo de Agua Potable.

│

└── README.md                    # 📖 Este mismo archivo.

```

## 🤝 Colaboración

¡Agradecemos cualquier contribución! Si tienes ideas o quieres participar, por favor:

1.  Ponte en contacto con el Product Owner: **Rafael Ausejo Prieto** (rafael.ausejo@confianza23.es).

2.  Revisa el Backlog del Producto para las tareas priorizadas.

3.  Sigue las mejores prácticas de codificación Python (PEP 8) y asegura una buena documentación del código.

Utilizamos **Git** para el control de versiones y seguimos una metodología **SCRUM** con Daily Stand-ups, Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective.

## 📞 Contacto

**Rafael Ausejo Prieto**

* **Email**: rafael.ausejo@confianza23.es

* **Organización**: CONFIANZA 23 Inteligencia y Seguridad

## 📜 Licencia

Este proyecto es de código abierto.

# Diseño Técnico de Módulos Software

## Estructura y Convenciones

Se seguirán las siguientes convenciones para la documentación y el desarrollo de cada módulo:

- Nomenclatura de Ficheros: nombre_del_fichero.py en minúsculas y snake_case. Es importante asegúrate de que las rutas (src/modules/...) reflejan la estructura real del proyecto en GitHub.

- Propósito: Breve descripción de la función principal del fichero dentro del sistema.

- Dependencias: Otros módulos internos o librerías externas de las que este fichero depende.

- Convenciones de Codificación: Se seguirá estrictamente el estilo de codificación PEP 8 y se incluirán comentarios y docstrings claros para todas las clases, funciones y métodos.

- Archivos de Configuración: Se proporciona un ejemplo detallado del archivo config/water_system.json en el documento o en un apéndice, ya que el comportamiento de estos scripts depende en gran medida de él.

Futuro

- Módulos Adicionales: Dependiendo de la complejidad de SCADA23, se podrían necesitar módulos adicionales como:

  - hmi_interface.py: Para interactuar con la interfaz de usuario (ej., usando Flask/Django para un web HMI, o PyQt/Tkinter para uno de escritorio).

  - data_historian.py: Para almacenar datos históricos en una base de datos.

  - alarm_manager.py: Un módulo más complejo para la gestión, notificación y acuse de recibo de alarmas.

- Pruebas Unitarias: Se considerarán pruebas unitarias robustas que verifiquen su funcionalidad de manera aislada.

- Realismo Modbus: Los ejemplos de Modbus asumen ciertos mapeos de registros. Se deberán eemplazarlos con los mapeos exactos de los PLCs o del simulador.

- Seguridad: En un sistema SCADA real, la seguridad (autenticación, autorización, cifrado de comunicaciones) es una preocupación primordial que debería abordar en el diseño de estos módulos, especialmente en el c23framework.py. En unfuturo, existirá un módulo 62443_4_4_test.py que automatizará las validaciones de seguridad de la plataformas SCADA.

## Biblioteca c23framework.py

Esta biblioteca contendrá funciones y clases utilitarias comunes que serán utilizadas por varios componentes de la plataforma SCADA23, promoviendo la reutilización de código y la consistencia.

- Ruta del Fichero: src/c23framework.py

- Descripción de la Función: Este módulo actúa como una biblioteca central para la plataforma SCADA23, encapsulando funcionalidades recurrentes como la gestión de logs, la lectura de configuraciones, la interacción con Modbus/TCP y la estandarización de operaciones comunes. Su propósito es reducir la duplicación de código y centralizar las operaciones de bajo nivel.

- Entradas (Inputs):

  - Archivos de configuración (e.g., config/water_system.json).

  - Parámetros pasados a las funciones (e.g., dirección Modbus, valor a escribir).

- Salidas (Outputs):

  - Mensajes de log.

  - Valores leídos de dispositivos Modbus.

  - Estado de operaciones (éxito/fracaso).

Código Script Final en Python:

Python

# src/c23framework.py

import logging

import json

from pymodbus.client import ModbusTcpClient

from pymodbus.payload import BinaryPayloadDecoder, BinaryPayloadBuilder

from pymodbus.constants import Endian

import os

import time

# --- Configuración de Logging ---

LOG_FILE = 'scada23.log'

logging.basicConfig(

level=logging.INFO,

format='%(asctime)s - %(name)s - %(levelname)s - %(message)s',

handlers=[

logging.FileHandler(LOG_FILE),

logging.StreamHandler()

]

)

logger = logging.getLogger(__name__)

class C23Framework:

"""

Clase que encapsula funcionalidades comunes para la plataforma SCADA23.

"""

def __init__(self, config_path='config/water_system.json'):

self.config = self._load_config(config_path)

self.modbus_clients = {} # Cache de clientes Modbus

def _load_config(self, config_path):

"""Carga el archivo de configuración JSON."""

try:

# Asegura que la ruta es absoluta o relativa a la ubicación del script

base_dir = os.path.dirname(os.path.abspath(__file__))

abs_config_path = os.path.join(base_dir, '..', config_path)

with open(abs_config_path, 'r') as f:

config_data = json.load(f)

logger.info(f"Configuración cargada exitosamente desde: {abs_config_path}")

return config_data

except FileNotFoundError:

logger.error(f"Error: Archivo de configuración no encontrado en {abs_config_path}")

return {}

except json.JSONDecodeError:

logger.error(f"Error: Archivo de configuración JSON inválido en {abs_config_path}")

return {}

def get_modbus_client(self, ip, port):

"""Obtiene o crea un cliente Modbus TCP."""

client_key = f"{ip}:{port}"

if client_key not in self.modbus_clients:

client = ModbusTcpClient(ip, port)

try:

if client.connect():

logger.info(f"Conexión Modbus exitosa a {ip}:{port}")

self.modbus_clients[client_key] = client

else:

logger.error(f"Fallo al conectar Modbus a {ip}:{port}")

return None

except Exception as e:

logger.error(f"Excepción al conectar Modbus a {ip}:{port}: {e}")

return None

return self.modbus_clients[client_key]

def read_holding_registers(self, ip, port, address, count):

"""Lee un número de Holding Registers de un dispositivo Modbus."""

client = self.get_modbus_client(ip, port)

if client:

try:

result = client.read_holding_registers(address, count, unit=1) # unit=1 es común para PLCs

if not result.isError():

logger.debug(f"Lectura Modbus exitosa: {result.registers}")

return result.registers

else:

logger.error(f"Error en lectura Modbus de Holding Registers (IP:{ip}, Puerto:{port}, Dir:{address}, Cant:{count}): {result}")

return None

except Exception as e:

logger.error(f"Excepción durante lectura Modbus: {e}")

return None

return None

def write_coil(self, ip, port, address, value):

"""Escribe un valor booleano en un Coil de un dispositivo Modbus."""

client = self.get_modbus_client(ip, port)

if client:

try:

result = client.write_coil(address, value, unit=1)

if not result.isError():

logger.info(f"Escritura Modbus exitosa en Coil (IP:{ip}, Puerto:{port}, Dir:{address}, Valor:{value})")

return True

else:

logger.error(f"Error en escritura Modbus en Coil (IP:{ip}, Puerto:{port}, Dir:{address}, Valor:{value}): {result}")

return False

except Exception as e:

logger.error(f"Excepción durante escritura Modbus en Coil: {e}")

return False

return False

def decode_16bit_float(self, registers):

"""Decodifica un valor de punto flotante de 16 bits de registros Modbus."""

if not registers or len(registers) < 1:

return None

decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(

registers, byteorder=Endian.Big, wordorder=Endian.Big

)

# Asumiendo que 16-bit float es un tipo específico.

# PyModbus por defecto soporta 32 y 64 bits. Para 16 bits, a menudo se usa un entero y se divide.

# Aquí asumimos que el registro es un entero que debe ser escalado.

# Adaptar según la implementación específica del PLC para 16-bit floats.

return decoder.decode_16bit_int() / 100.0 # Ejemplo: Si es un int que representa 2 decimales.

def decode_32bit_float(self, registers):

"""Decodifica un valor de punto flotante de 32 bits (IEEE 754) de registros Modbus."""

if not registers or len(registers) < 2: # Floats de 32 bits requieren 2 registros de 16 bits

return None

decoder = BinaryPayloadDecoder.fromRegisters(

registers, byteorder=Endian.Big, wordorder=Endian.Big

)

return decoder.decode_32bit_float()

def encode_32bit_float(self, value):

"""Codifica un valor de punto flotante de 32 bits a registros Modbus."""

builder = BinaryPayloadBuilder(byteorder=Endian.Big, wordorder=Endian.Big)

builder.add_32bit_float(value)

return builder.to_registers()

def generate_alarm(self, alarm_type, message, severity="HIGH"):

"""Genera una alerta o alarma para el sistema."""

logger.warning(f"!!! ALARMA ({severity}) - {alarm_type}: {message} !!!")

# Aquí se podría añadir lógica para enviar la alarma a un HMI, base de datos, etc.

# Por ejemplo, una cola de mensajes o una API de HMI.

pass

# Instancia global del framework para ser importada

c23_framework = C23Framework()

Consideraciones de Diseño:

  - Modularidad: Centraliza la lógica de interacción con Modbus y la gestión de configuración/logging, facilitando que otros módulos se enfoquen en su lógica de negocio.

  - Configuración: La configuración se carga desde un archivo water_system.json, permitiendo una fácil adaptación a diferentes entornos.

  - Manejo de Errores: Incluye try-except blocks para manejar fallos de conexión y comunicación Modbus.

  - Optimización: El cliente Modbus se cachea para evitar reconexiones costosas en cada operación.

  - Escalabilidad: Funciones como generate_alarm están diseñadas para ser expandidas fácilmente para integrar con sistemas de notificación de alarmas más sofisticados.

  - Conversión de Datos: Se incluyen funciones de decodificación para tipos de datos comunes en Modbus (flotantes), asumiendo una representación típica. Se requerirá ajuste si los PLCs utilizan conversiones no estándar.

## Módulo de Adquisición de Datos: data_acquisition.py

Este módulo será responsable de la lectura periódica de datos de los PLCs (simulados o reales) a través de Modbus/TCP y de su preprocesamiento.

Ficha del Componente: data_acquisition.py

- Ruta del Fichero: src/modules/data_acquisition.py (ejemplo de ruta)

- Descripción de la Función: El módulo data_acquisition.py es el encargado de interactuar directamente con los dispositivos Modbus/TCP (PLCs). Su función principal es leer los valores de los sensores (presión, temperatura, flujo, nivel) y el estado de los actuadores (válvulas, bombas) desde los registros Modbus definidos. Además, realiza una validación básica y una conversión de tipos de datos, preparando la información para el módulo de procesamiento o el HMI.

- Entradas (Inputs):

  - Configuración del sistema de agua (water_system.json) a través de c23framework, que incluye direcciones IP de PLCs, puertos y mapeo de registros Modbus.

  - Parámetros internos de la función (e.g., intervalo de lectura).

- Salidas (Outputs):

  - Un diccionario estructurado o un objeto con los datos de los sensores y el estado de los actuadores, listos para ser consumidos por otros módulos (e.g., data_processing.py o el HMI).

  - Mensajes de log para el estado de la adquisición.

Código Script Final en Python:

Python

# src/modules/data_acquisition.py

import time

from c23framework import c23_framework, logger

class DataAcquisition:

"""

Gestiona la adquisición de datos de los dispositivos Modbus/TCP.

"""

def __init__(self):

self.modbus_config = c23_framework.config.get('modbus_devices', {})

self.sensor_mappings = c23_framework.config.get('sensor_mappings', {})

self.alarm_thresholds = c23_framework.config.get('alarm_thresholds', {})

logger.info("Módulo DataAcquisition inicializado.")

def _get_sensor_value(self, device_ip, device_port, register_map):

"""

Lee un registro Modbus y decodifica el valor según el tipo de sensor.

"""

address = register_map['address']

data_type = register_map['data_type']

count = register_map.get('count', 1) # Por defecto 1 registro

registers = c23_framework.read_holding_registers(device_ip, device_port, address, count)

if registers is None:

logger.warning(f"No se pudieron leer los registros para el sensor en IP:{device_ip}, Dir:{address}")

return None

value = None

if data_type == 'float32':

value = c23_framework.decode_32bit_float(registers)

elif data_type == 'int16':

value = registers[0] # Asume un entero de 16 bits en el primer registro

# Añadir más tipos de datos si es necesario (e.g., 'float16', 'bool', 'string')

else:

logger.warning(f"Tipo de dato '{data_type}' no soportado para decodificación del sensor.")

return value

def acquire_all_data(self):

"""

Adquiere datos de todos los sensores y actuadores configurados.

"""

acquired_data = {

'sensors': {},

'actuators': {}

}

for device_name, device_info in self.modbus_config.items():

ip = device_info['ip']

port = device_info['port']

# Leer sensores

for sensor_name, sensor_map in self.sensor_mappings.get(device_name, {}).items():

value = self._get_sensor_value(ip, port, sensor_map)

if value is not None:

acquired_data['sensors'][sensor_name] = {

'value': value,

'unit': sensor_map.get('unit', '')

}

# Comprobación de umbrales para alarmas

thresholds = self.alarm_thresholds.get(sensor_name)

if thresholds:

if value > thresholds.get('high_alarm', float('inf')):

c23_framework.generate_alarm(

f"Sensor {sensor_name}",

f"Valor ({value:.2f}) excede el umbral alto ({thresholds['high_alarm']}).",

severity="CRITICAL"

)

elif value < thresholds.get('low_alarm', float('-inf')):

c23_framework.generate_alarm(

f"Sensor {sensor_name}",

f"Valor ({value:.2f}) por debajo del umbral bajo ({thresholds['low_alarm']}).",

severity="CRITICAL"

)

else:

logger.error(f"Fallo al adquirir datos para sensor {sensor_name} en dispositivo {device_name}")

# Leer estado de actuadores (ejemplo: Coils o Holding Registers para estado)

# Esto es un ejemplo, se necesitarían mappings específicos para actuadores

if 'actuator_mappings' in device_info:

for actuator_name, actuator_map in device_info['actuator_mappings'].items():

# Suponemos que los actuadores tienen un tipo de registro específico (e.g., Coil para estado on/off)

if actuator_map['type'] == 'coil':

# Esto necesitaría una función de lectura de Coils en c23framework

# Por ahora, solo simular, o implementar read_coils en c23framework

logger.debug(f"Simulando lectura de actuador {actuator_name} en {ip}:{port}")

# is_on = c23_framework.read_coil(ip, port, actuator_map['address']) # Necesita ser implementado

# acquired_data['actuators'][actuator_name] = is_on

pass

return acquired_data

# Ejemplo de uso (para testing o un script principal)

if __name__ == "__main__":

# Asegúrate de tener un archivo config/water_system.json

# Ejemplo de water_system.json:

"""

{

"modbus_devices": {

"plc_entrada": {

"ip": "127.0.0.1",

"port": 502

},

"plc_salida": {

"ip": "127.0.0.1",

"port": 503

}

},

"sensor_mappings": {

"plc_entrada": {

"pressure_in": {"address": 0, "data_type": "float32", "unit": "bar"},

"temp_in": {"address": 2, "data_type": "float32", "unit": "°C"}

},

"plc_salida": {

"flow_out": {"address": 4, "data_type": "float32", "unit": "m³/h"},

"level_tank": {"address": 6, "data_type": "float32", "unit": "m"}

}

},

"alarm_thresholds": {

"pressure_in": {"high_alarm": 5.0, "low_alarm": 1.0},

"temp_in": {"high_alarm": 30.0, "low_alarm": 5.0},

"level_tank": {"high_alarm": 4.5, "low_alarm": 1.5}

}

}

"""

data_acq = DataAcquisition()

while True:

current_data = data_acq.acquire_all_data()

logger.info(f"Datos adquiridos: {current_data}")

time.sleep(5) # Adquirir datos cada 5 segundos

Consideraciones de Diseño:

  - Configurable: Depende fuertemente del archivo water_system.json para la configuración de dispositivos Modbus y mapeos de sensores, lo que lo hace flexible sin necesidad de modificar el código.

  - Manejo de Errores: Utiliza el framework para manejar errores de comunicación Modbus y registra advertencias para sensores no accesibles.

  - Alertas: Incluye una lógica básica de generación de alarmas basada en umbrales definidos en la configuración.

  - Extensibilidad: Fácilmente adaptable para añadir nuevos sensores o tipos de datos modificando únicamente la configuración y, si es necesario, las funciones de decodificación en c23framework.py.

## Módulo de Control de Actuadores: actuator_control.py

Este módulo se encargará de enviar comandos a los PLCs para controlar los actuadores (ej., válvulas, bombas) basándose en las decisiones del sistema o entradas del usuario.

Ficha del Componente: actuator_control.py

- Ruta del Fichero: src/modules/actuator_control.py

- Descripción de la Función: El módulo actuator_control.py proporciona la interfaz para manipular los actuadores del sistema de agua potable. Recibe comandos para cambiar el estado de válvulas o bombas y traduce estos comandos en operaciones Modbus/TCP de escritura (generalmente Coils o Holding Registers). Es crucial para la interacción bidireccional con el sistema físico.

- Entradas (Inputs):

  - Comandos específicos de control (ej., valve_open, pump_start).

  - Configuración del sistema de agua (water_system.json) a través de c23framework, que incluye el mapeo de los actuadores a las direcciones Modbus.

- Salidas (Outputs):

  - Confirmación del éxito o fracaso de la operación de escritura Modbus.

  - Mensajes de log.

Código Script Final en Python:

Python

# src/modules/actuator_control.py

from c23framework import c23_framework, logger

class ActuatorControl:

"""

Gestiona el control de actuadores a través de Modbus/TCP.

"""

def __init__(self):

self.modbus_config = c23_framework.config.get('modbus_devices', {})

self.actuator_mappings = c23_framework.config.get('actuator_mappings', {})

logger.info("Módulo ActuatorControl inicializado.")

def control_actuator(self, actuator_name, state_value):

"""

Envía un comando para cambiar el estado de un actuador.

:param actuator_name: Nombre lógico del actuador (e.g., 'valve_entry', 'pump_main').

:param state_value: Valor a escribir (e.g., True para abrir/encender, False para cerrar/apagar).

:return: True si la operación fue exitosa, False en caso contrario.

"""

actuator_map = None

device_ip = None

device_port = None

# Buscar el mapeo del actuador en la configuración

for device_name, device_info in self.modbus_config.items():

if actuator_name in self.actuator_mappings.get(device_name, {}):

actuator_map = self.actuator_mappings[device_name][actuator_name]

device_ip = device_info['ip']

device_port = device_info['port']

break

if not actuator_map:

logger.error(f"Actuador '{actuator_name}' no encontrado en la configuración.")

return False

address = actuator_map['address']

modbus_type = actuator_map['type'] # 'coil' o 'holding_register'

if modbus_type == 'coil':

success = c23_framework.write_coil(device_ip, device_port, address, state_value)

if success:

logger.info(f"Comando '{'ON' if state_value else 'OFF'}' enviado al actuador {actuator_name} (Coil {address}).")

else:

logger.error(f"Fallo al enviar comando a actuador {actuator_name} (Coil {address}).")

return success

elif modbus_type == 'holding_register':

# Si el actuador se controla vía Holding Register (ej., un setpoint, o un valor PWM)

# Se necesitaría una función write_holding_register en c23framework

if isinstance(state_value, float):

registers = c23_framework.encode_32bit_float(state_value)

# c23_framework.write_holding_registers(device_ip, device_port, address, registers) # Necesita ser implementado

logger.warning(f"Control de actuador '{actuator_name}' vía Holding Register (Float) no implementado completamente.")

return False

else: # Asumir entero si no es float

# c23_framework.write_holding_register(device_ip, device_port, address, state_value) # Necesita ser implementado

logger.warning(f"Control de actuador '{actuator_name}' vía Holding Register (Int) no implementado completamente.")

return False

else:

logger.error(f"Tipo de actuador '{modbus_type}' no soportado para el actuador {actuator_name}.")

return False

# Ejemplo de uso

if __name__ == "__main__":

# Asegúrate de que water_system.json incluye la sección 'actuator_mappings'

# Ejemplo de water_system.json (sección de actuadores):

"""

{

"modbus_devices": {

"plc_entrada": {

"ip": "127.0.0.1",

"port": 502

}

},

"actuator_mappings": {

"plc_entrada": {

"valve_entry": {"address": 0, "type": "coil"},

"pump_main": {"address": 1, "type": "coil"}

}

}

}

"""

act_ctrl = ActuatorControl()

logger.info("Abriendo válvula de entrada...")

success = act_ctrl.control_actuator('valve_entry', True)

if success:

logger.info("Válvula de entrada abierta.")

else:

logger.error("No se pudo abrir la válvula de entrada.")

time.sleep(2)

logger.info("Encendiendo bomba principal...")

success = act_ctrl.control_actuator('pump_main', True)

if success:

logger.info("Bomba principal encendida.")

else:

logger.error("No se pudo encender la bomba principal.")

time.sleep(2)

logger.info("Cerrando válvula de entrada...")

success = act_ctrl.control_actuator('valve_entry', False)

if success:

logger.info("Válvula de entrada cerrada.")

else:

logger.error("No se pudo cerrar la válvula de entrada.")

Consideraciones de Diseño:

  - Abstracción: Proporciona una interfaz de alto nivel (control_actuator) para que otros módulos no necesiten conocer los detalles de las direcciones Modbus o el tipo de registro.

  - Configurable: Al igual que data_acquisition.py, su comportamiento es impulsado por la configuración JSON, permitiendo añadir o modificar actuadores sin cambiar el código.

  - Seguridad y Fiabilidad: En un sistema SCADA real, esta capa debería incluir validaciones de comandos y confirmaciones de estado de los actuadores, así como mecanismos de seguridad para evitar operaciones no autorizadas.

  - Extensibilidad: Puede expandirse fácilmente para soportar otros tipos de registros Modbus o lógicas de control más complejas.

## Módulo de Lógica de Control: control_logic.py

Este módulo contendría la lógica de negocio para la automatización, tomando decisiones basadas en los datos adquiridos y enviando comandos a los actuadores.

Ficha del Componente: control_logic.py

- Ruta del Fichero: src/modules/control_logic.py

- Descripción de la Función: El módulo control_logic.py implementa la lógica de control automatizado para el sistema de agua potable. Monitorea los datos de los sensores (presión, nivel, flujo) y, basándose en reglas predefinidas o algoritmos de control, toma decisiones para operar los actuadores (válvulas, bombas) a través del módulo actuator_control. Por ejemplo, podría mantener el nivel de un tanque entre ciertos límites o ajustar el flujo en función de la demanda.

- Entradas (Inputs):

  - Datos procesados de los sensores (acquired_data del módulo data_acquisition).

  - Parámetros de reglas de control definidos en la configuración (water_system.json).

- Salidas (Outputs):

  - Comandos enviados al módulo actuator_control.

  - Mensajes de log sobre las acciones de control tomadas.

Código Script Final en Python:

Python

# src/modules/control_logic.py

import time

from c23framework import c23_framework, logger

from modules.data_acquisition import DataAcquisition

from modules.actuator_control import ActuatorControl

class ControlLogic:

"""

Implementa la lógica de control automatizado del sistema de agua.

"""

def __init__(self):

self.data_acquisition = DataAcquisition()

self.actuator_control = ActuatorControl()

self.control_parameters = c23_framework.config.get('control_parameters', {})

logger.info("Módulo ControlLogic inicializado.")

def _monitor_and_control_level(self, current_data):

"""

Lógica para mantener el nivel del tanque entre umbrales.

"""

level_tank = current_data['sensors'].get('level_tank', {}).get('value')

if level_tank is None:

logger.warning("Nivel del tanque no disponible para el control.")

return

min_level = self.control_parameters.get('tank_level_min', 2.0)

max_level = self.control_parameters.get('tank_level_max', 4.0)

valve_entry_open = self.actuator_control.control_actuator('valve_entry', True) # Asumiendo que es una acción

valve_entry_close = self.actuator_control.control_actuator('valve_entry', False)

if level_tank < min_level:

logger.info(f"Nivel del tanque ({level_tank:.2f}m) bajo. Abriendo válvula de entrada.")

if not valve_entry_open:

c23_framework.generate_alarm("Control de Nivel", "Fallo al abrir válvula de entrada.")

elif level_tank > max_level:

logger.info(f"Nivel del tanque ({level_tank:.2f}m) alto. Cerrando válvula de entrada.")

if not valve_entry_close:

c23_framework.generate_alarm("Control de Nivel", "Fallo al cerrar válvula de entrada.")

else:

logger.info(f"Nivel del tanque ({level_tank:.2f}m) óptimo. Asegurando válvula de entrada cerrada.")

# Asegurar que la válvula esté cerrada si el nivel es óptimo

if not valve_entry_close: # Lógica para garantizar cierre si está dentro del rango

c23_framework.generate_alarm("Control de Nivel", "Fallo al asegurar cierre de válvula de entrada.")

def run_control_loop(self, interval=10):

"""

Ejecuta el bucle principal de control.

:param interval: Intervalo de tiempo en segundos entre ciclos de control.

"""

while True:

logger.info("Iniciando ciclo de control...")

current_data = self.data_acquisition.acquire_all_data()

if current_data:

logger.debug(f"Datos para control: {current_data}")

self._monitor_and_control_level(current_data)

# Añadir más lógicas de control aquí (e.g., control de presión, flujo)

else:

logger.warning("No se pudieron adquirir datos para el ciclo de control.")

time.sleep(interval)

# Ejemplo de uso

if __name__ == "__main__":

# Asegúrate de que water_system.json incluye la sección 'control_parameters'

# Ejemplo de water_system.json (sección de control):

"""

{

"control_parameters": {

"tank_level_min": 2.0,

"tank_level_max": 4.0

}

}

"""

control_system = ControlLogic()

control_system.run_control_loop(interval=5) # Ejecuta el bucle de control cada 5 segundos

Consideraciones de Diseño:

  - Acoplamiento Flexible: Se comunica con data_acquisition y actuator_control a través de sus interfaces, manteniendo un acoplamiento bajo.

  - Modularidad de Reglas: La lógica de control se puede segmentar en funciones separadas (_monitor_and_control_level, etc.), facilitando la adición de nuevas reglas de automatización.

  - Configurable: Los parámetros de control (umbrales, setpoints) se cargan desde la configuración, permitiendo ajustes sin modificar el código.

  - Manejo de Errores: Reporta fallos en la adquisición de datos o en el control de actuadores a través del sistema de alarmas del framework.

# ANEXO: Sectores Críticos

Tras la implementación del primer sector de Agua Potable, se implementará el resto de sectores soportados, que coinciden con la trasposición en España de la Directiva Europea NIS2 de Seguridad en Redes y Comunicaciones:

| Categoría | Código de Sector | Descripción del Sector |
| --- | --- | --- |
| Energía | SAC01 | Energía (General) |
|  | SAC01a | Electricidad |
|  | SAC01b | Sistemas urbanos de calefacción y refrigeración |
|  | SAC01c | Crudo |
|  | SAC01d | Gas |
|  | SAC01e | Hidrógeno |
| Transporte | SAC02 | Transporte (General) |
|  | SAC02a | Transporte aéreo |
|  | SAC02b | Transporte por ferrocarril |
|  | SAC02c | Transporte marítimo y fluvial |
|  | SAC02d | Transporte por carretera |
| Banca | SAC03 | Banca |
| Finanzas | SAC04 | Infraestructura de los mercados financieros |
| Sanidad | SAC05 | Sector sanitario |
| Agua Potable | SAC06 | Agua potable (Módulo inicial implementado por defecto) |
| Aguas Residuales | SAC07 | Aguas residuales |
| Infraestructura digital | SAC08 | Infraestructura digital |
| Servicios TIC | SAC09 | Gestión de servicios de TIC (de empresa a empresa) |
| AGE | SAC10 | Entidades de la Administración pública (excl. judicial, parlamentos y bancos centrales) |
| Espacio | SAC11 | Espacio |
| Nuclear | SAC12 | Industria Nuclear |
| Otros Sectores | OTR01 | Servicios postales y de mensajería |
|  | OTR02 | Gestión de residuos |
|  | OTR03 | Fabricación, producción y distribución de sustancias y mezclas químicas |
|  | OTR04 | Producción, transformación y distribución de alimentos |
| Fabricación | OTR05 | Fabricación (General) |
|  | OTR5a | Fabricación de productos sanitarios y productos sanitarios para diagnóstico in vitro |
|  | OTR5b | Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos |
|  | OTR5c | Fabricación de material eléctrico |
|  | OTR5d | Fabricación de maquinaria y equipo n.c.o.p. |
|  | OTR5e | Fabricación de vehículos de motor, remolques y semirremolques |
|  | OTR5f | Fabricación de otro material de transporte |
|  | OTR06 | Proveedores de servicios digitales |
|  | OTR07 | Investigación |
|  | OTR08 | Seguridad Privada |